Chumm-uffa 23.12.2017

### Review Results Frontend
#### Site Registration / User
- Masseinheit kg fehlt	erledigt
- Sex auf required validieren	erledigt
- Service Aufruf speichern und Registrieren unterscheiden.	erledigt
#### Site User
- Text speicher Button falsch	erledigt
- PWD bzw. Wiederholung muss anders gelöst werden (2. Prio evtl. Nach Design Poc)
#### Site MyMeetup
- Confirm -> siehe Generelles
- Abmelde Button umsetzen -> confirm siehe Genrelles
#### Site Meetup
Activity als Textfeld umsetzen	erledigt
#### Generelles
Pop up Dialoge für Bestätigung und Confirm wären noch nett. Diese müssen im Zuge der Material Umsetzung erstellt werden. Material bietet dazu die nötige Unterstützung.

### Weiteres Vorgehen
Was	Wer darf
Durchstich login	Dani
Backend: Issues für weitere Arbeitspackete ersellen	Dani
Backend: Such Service 2 Pakete ersellen 1. Simple Umsetzung die einfach alle Meetups liefert / 2. final Umsetzung die effektiv sucht. / Grund hierfür, es wäre schön sofort reale Meetups für die Entwicklung der anderen Pakete zu haben.	*
Review results umsetzen	Christoph
Design: Pakete für Material Umsetzung erstellen	Christoph
Design: Paket MyMeetups umsetzen	Dani